Planeringsrapport

Bakgrund & syfte
Detta projekt bygger på ett hobbyprojekt jag arbetade med sommaren 2015. Jag studerade då Koine-grekiska och utvecklade ett pc-program och androidapplikation för att repetera glosor. I programmet kunde jag skriva in glosor med respektive översättning och träna på dem genom att datorn slumpvis visade ord och bad mig översätta dem. När jag lärde mig mer avancerad grammatik började jag skriva in varje glosa flera gånger, dels i sin grundform och dels i andra grammatiska böjningsformer. Detta blev efter ett tag mycket jobbigt när jag lärde mig en mängd olika grammatiska kategorier. Jag började då spekulera i att programmera datorn att automatisk böja orden till deras olika böjningsformer så att jag skulle slippa skriva in varje ord flera gånger. Detta examensarbete bygger på denna idé som grund, men är en vidareutveckling av den som kan användas inte bara för mina personliga behov utan även för andra som studerar språk på egen hand samt för undervisning i grundskola, gymnasium eller högskola.

Mål
Arbetet kommer vara fokuserat på att uppnå ett antal milstolpar, där den första milstolpen är att realisera den idé som beskrevs i bakgrunden ovan. När detta har uppnåtts kan projektet ses som lyckat, men om tid finns kan arbetet fortsätta mot de övriga milstolparna. Här presenteras dessa milstolpar, där den första alltså är det huvudsakliga målet och de övriga endast satsas på om tid finns.

1. Ett pc-program med grafiskt användargränssnitt i vilken användaren kan mata in ord (glosor att träna på) samt bestämma vilka grammatiska regler man vill träna på. Programmet ska sedan visa ett slumpvald ord (t.ex. ”gå”), böjd enligt en slumpvald grammatisk form (t.ex. ”går” eller ”gick”). Användaren ska översätta ordet till det språk denne håller på att träna på och datorn talar om ifall svaret är rätt eller fel.
2. En androidapplikation med vilken användaren kan träna på glosor och grammatik enligt beskrivningen ovan, dock utan möjligheten att mata in nya glosor. Applikationen ska kunna synkroniseras med pc-programmet och alltså på så sätt hämta nya glosor och regler, allt eftersom nytt material matas in där.
3. Möjlighet att översätta enklare meningar och fraser, istället för enbart enstaka ord. Programmet och appen ska forma meningar bestående av de glosor som finns inmatade, böjde enligt de regler som finns definierade i programmet.

Om alla dessa milstolpar uppnås skulle den slutliga produkten utan större förändringar kunna användas i skolundervisning, där läraren kan mata in glosor och regler i pc-programmet och eleverna träna på dessa genom appen. Läraren skulle till exempel kunna ge sina elever en ny gloslista varje vecka och tillåta att de böjs enligt de grammatiska regler eleverna har lärt sig.

Avgränsningar
Grafiskt gränssnitt
Eget bibliotek
Server
Demonstration / undersökning med elever i riktig skolmiljö

Metod
För att underlätta arbetet kommer något verktyg för Natural Language Processing (NLT) att användas, till exempel Grammatical Framework (GF). Arbetet kommer inledas med att leta efter eventuella alternativ till GF. När ett passande bibliotek eller annat verktyg har valts ut bör en hel del tid ägnas åt att bekanta sig med hjälpmedlet. Därefter kan själva arbetet börja med den första milstolpen som mål. Det grafiska användargränssnittet är sekundärt och alltså läggs först tiden på att utveckla mjukvaran som har hand om själva grammatiken samt läsning och skrivning till databasen. Denna mjukvara (skriven i Java) kan sedan direkt användas utan modifikationer till androidapplikationen.

Tidplan
Vecka 1 (21/3 – 25/3)
Planeringsrapport, rapport, söka efter verktyg, bekanta sig med verktyg
Vecka 2 (28/3 – 1/4) - Påsk
Bekanta sig med verktyg. Börja programmera mjukvaran.
Vecka 3 (4/4 – 8/4) - Omtentavecka
Programmera mjukvaran. Enkelt grafiskt gränssnitt.
Vecka 4 (11/4 – 15/4)
Programmera mjukvaran. Enkelt grafiskt gränssnitt.
Vecka 5 (18/4 – 22/4)
Programmera mjukvaran. Skapa appen.
Vecka 6 (25/4 – 29/4)
Programmera appen. Integrera med pc-programmet
Vecka 7 (2/5 – 6/5)
Förbättra funktionalitet och användarvänlighet på de båda plattformarna.
Vecka 8 (9/5 – 13/5)
Stöd för meningar istället för endast ord. Förbättra användarvänlighet.
Vecka 9 (16/5 – 20/5)
Opposition? Planera presentation?
Vecka 10 (23/5 – 27/5)
Endast rapportskrivning. Presentation? Eventuellt förbättra funktionalitet och användarvänlighet.
Vecka 11 (30/5 – 3/6)
Vecka 12 (6/6 – 10/6)
Vecka 13 (13/6 – 17/6)
Vecka 14 (20/6 – 24/6)